Nama Kelompok :

Anggota 1:

Nama : Steven Willington

NIM :15.111.1151

Anggota 2 :

Nama : Felix Angiono

NIM :15.111.1755

Anggota 3 :

Nama : Jimmy L ohil

NIM :15.111.1828

Anggota 4 :

Nama : Ricky Chandra

NIM :15.111.2084

LOGBOOK1

Sprint Planning

**Sprint Backlog**

Idea & Requirement

* Penentukan topik, judul dan fitur yang akan di pakai untuk project
* Estimasi waktu : 5 hari

Question for Bespoke

* Menyusun pertanyaan untuk setiap kategori
* Estimasi waktu : 3 hari

Daily Scrum Meeting

10 juni 2017

Steven Willington :

* Menyampaikan topik project kepada anggota dan mendengarkan feedback dari anggota
* Mendiskusikan fitur yang akan di pakai untuk project

Jimmy Lohil :

* Membahas fitur yang akan di gunakan untuk project
* Membantu memberitahu referensi kategori yang akan di buat

Ricky Chandra :

* Membahas design halaman yang akan di buat
* Mendiskusikan topik english yang akan di buat soalnya

Felix Angiono :

* Mencari soal untuk kategori fisika
* Mencari jawaban untuk kategori fisika
* Mendiskusikan kepada kelompok tentang soal yang di pilih

11 juni 2017

Steven Willington :

* Membahas fitur yang akan di tambahkan lagi
* Membuat fitur pengecekan jawaban untuk soal yang sudah ada tanpa array
* Kesulitan dalam bug yang terjadi pada pengecekan jawaban

Jimmy Lohil :

* Mencari soal untuk kategori matematika
* Mencari jawaban untuk kategori matematika
* Mendiskusikan kepada kelompok tentang soal yang di pilih

Ricky Chandra :

* Membuat design yang cocok untuk soal mate
* Membantu cara menghadapi bug pada pengecekan jawaban

Felix Angiono :

* Mencari design yang cocok untuk kategori english dan kimia
* Mendiskusi fitur berikutnya yang akan di pakai

12 juni 2017

Steven Willington :

* Mencari soal untuk kategori kimia
* Mencari jawaban untuk kategori kimia
* Membuat pengecekan jawaban dengan cara array statis untuk 1 kategori

Jimmy Lohil :

* Membahas fitur yang akan di lakukan yaitu pengecekan score dengan js

Ricky Chandra :

* Mencari dan membuat soal english
* Mencari dan membuat jawaban english
* Mendesign tampilan untuk soal yang sudah ada

Felix Angiono :

* Mencari gambar yang cocok untuk kategori yang sudah ada dan membuat transparansi

13 juni 2017 :

Steven Willington :

* Mendiskusikan solusi untuk pengecekan jawaban ke setiap kategori
* Membuat fitur timer countdown untuk setiap kategori

Jimmy Lohil :

* Mendiskusikan perhitungan score yang sudah ada tanpa menyimpannya

Ricky Chandra :

* Mendiskusikan design untuk menu utama dan kategori keseluruhan

Felix Angiono :

* Mendiskusikan cara untuk membuat tampilan lebih menarik

14 juni 2017 :

Steven Wilington :

* Membuat perhitungan countdown untuk keseluruhan soal

Jimmy Lohil :

* Membuat score dapat tersimpan dengan js

Ricky Chandra :

* Mendiskusikan design keseluruhan untuk lebih baik

Felix Angiono :

* Memberikan masukan untuk fitur berikutnya

15 juni 2017 :

Steven Willington :

* Memperbaiki bug pada timer countdown untuk tidak terjadi minus

Jimmy Lohil :

* Merencanakan timer autoredirect

Ricky Chandra :

* Mendiskusikan tampilan yang lebih baik dari sebelumnya

Felix Angiono :

* Mendiskusikan jeni sound effect yang akan di buat

16 juni 2017 :

Steven Willington :

* Membuat menu utama

Jimmy Lohil :

* Membuat auto redirect timer pada setiap kategori

Ricky Chandra :

* Membuat sound effect untuk 2 kategori

Felix Angiono :

Membuat sound effect untuk 2 kategori